Loyiha nomi: Green Zone

PM or Scrum Master: Muhammadyusuf, Zoir

Resurslar:

1. Texnik Resurslar

Dasturchilar: Frontend va backend dasturchilar, mobil ilova ishlab chiquvchilar.

Dizaynerlar: Ilovaning interfeysi va foydalanuvchi tajribasini ishlab chiqish uchun dizaynerlar.

Server va Hosting: Ilova va ma'lumotlar bazasi uchun serverlar va hosting xizmatlari.

Ilova dizyani:!

Texnologiyalar:

1. Biz bu loyihani aplikation variantini qilamiz. Chunki saytga qaraganda aplikation varianti tezroq bo’ladi. Flutter,database

Marketing:

Har bir stadion egalarini malumotlarini olish va osha mijozlarga ilovani ustanovka qildirish yani reclama qildirish. Qolaversa Uchqun akani loyihasi orqali ham reklama qilish.

Qo’llab quvvatlash:

Foydalanuvchilarni baholash va sharhlar qoldirish imkoniyati.

Moliyalashtirish:

1. Bu loyihada barcha o’zini o’zi moliyalashtiradi.Play marketga qo’yish uchun esa PM lar sarmoya kiritadi

**Sprint : 1**

Loyihaning birinchi qismida ilovamiz bitta sahifadan iborat bo’ladi. Chunki vaqt va dasturchi resurslari yetishmasligi sababli sprint one da unchalik ham funksionallik va no funksionalliklarga javob berishi kutilmayabdi. Ammo Sprint two va three larda ilovani mukammmalroq holatga olib kelinishi kutilmoqda. Shuning uchun loyihani MVP ni tezroq chiqarishga harakat qilinmoqda. Chiqarilgandan so’ng talab va takliflar o’rganilib tez orada Sprint two ga start beriladi.

Ilovada hozircha nimalar bo’ladi:

 **Product Backlog**:

Here’s a **Product Backlog** for the "Green Zone" project based on the details you've provided:

**Product Backlog for Green Zone:**

1. **User Interface (UI):**
   * Home Page Layout
   * Navigation bar with essential links
   * Buttons to filter stadium prices (ascending and descending)
2. **Stadium Information:**
   * Display stadium pictures (with the possibility of adding custom images for each stadium)
   * Show stadium pricing (filter options for pricing: max, min, average)
   * Display stadium location (address with a map integration)
   * Stadium owner contact information (phone number)
3. **Booking System:**
   * Implement a basic booking option for users to reserve stadiums
   * Add a confirmation page after booking a stadium
4. **Search and Filter:**
   * Implement search functionality (by location, price, availability)
   * Filter options (price range, location)
5. **User Authentication:**
   * Login/Signup for users and stadium owners
   * User profiles for saved bookings and preferences
6. **Feedback & Reviews:**
   * Allow users to leave ratings and reviews for stadiums
   * Display reviews on stadium pages
7. **Admin Dashboard (Basic):**
   * View all bookings, stadiums, and user data
   * Add, edit, or remove stadium listings
8. **Tech Stack Integration:**
   * Set up Flutter for mobile development
   * Backend integration with a database (for storing user data, bookings, and stadium details)
9. **Marketing Features:**
   * Shareable promotional content to help stadium owners spread the word about the app

**Non-Functional Requirements:**

* Fast load times (optimize images, data)
* Mobile responsive (good UX/UI on mobile)
* Data security (user authentication and privacy)

Let me know if you need further details or changes to the backlog!

**Present Perfect va Simple Past farqi**

* **Present Perfect** - voqea hozirgi vaqtga ta'sir qiladi, aniq vaqt ko'rsatilmaydi.
* **Simple Past** - voqea o'tgan paytda yakunlangan va aniq vaqt ko'rsatiladi.
  + I visited Paris last year. (Men o'tgan yili Parijni ziyorat qilganman.)
  + I have visited Paris. (Men Parijni ziyorat qilganman, hozir bilaman.)

Present Perfect, asosan, o'zgarishlar, tajriba va natijalarni ko'rsatishda ishlatiladi.

1. Suniy stadion rasmlari
2. Narxi
3. Joylashuvi
4. Stadion egasi nomeri
5. Home Page
6. Button (yaniki o’sha buttoni bosganda narxlar almashadi qimmatlari tepaga arzonlari pastga yoki teskarisi bo’lishi ham mumkin.)

2025

Sprint one tugash sanasi 1 fevraldan aprelgacha 20 kutilmoqda hozircha bu aniq emas lekin katta ehtimol bo’lishi kutilmoqda

Ishlash vaqti:

Maksimal ish vaqti 14 soat 09 : 00 dan 23 : 00 gacha

Minimum ish vaqti 4 soat 19 : 00 dan 22 : 00 gacha

O’rtacha ish vaqti 6 soat 18: 00 dan 23 : 00 gacha

Sprint 1

Biz nima qilamiz minimum ishlash davomiyligini o’rtacha holatga keltiramiz.

Quyida keltirilgan funksional va nofunksional talablar orqali

Sprint 2

O’rtcaha ishlash davomiyligini ko’tarish

Stadion narxi:

Max narxi : 180 ming

Min narxi : 120 ming

O’rtacha narxi : 150 ming

Kimlar foydalanadi stadiondan:

Necha yoshdagilar foydalanadi:

Asosan eng ko’p qaysi vaqt band bo’ladi:

Haftasiga qancha vaqt o’ynaladi, oyiga, kuniga, yiliga

4 soat yoz kunlarida bu esa stadionning 6 dan 1 qismiga teng

Agrda bitta stadion narxine 150 ming deb oladigan bo’lsak 4 soatda 600 ming so’m topish mumkin.

<https://b24-pzh20j.bitrix24.kz/online/?IM_DIALOG=chat529>

Product Backlog

“GoSport” loyihasi boʻyicha siz taqdim etgan maʼlumotlarga asoslangan mahsulotlar toʻplami:

GoSport uchun Product Backlog:

1. Foydalanuvchi interfeysi (UI):

Bosh sahifa tartibi

Muhim havolalar bilan navigatsiya paneli

Stadion narxlarini filtrlash uchun tugmalar (ko'tarilish va pasayish)

2. Stadion haqida ma'lumot:

Stadion rasmlarini ko'rsatish (har bir stadion uchun maxsus rasmlarni qo'shish imkoniyati bilan)

Stadion narxini ko'rsatish (narxlash uchun filtr variantlari: maksimal, min, o'rtacha)

Stadion manzilini ko'rsatish (xarita bilan integratsiyalangan manzil)

Stadion egasining aloqa ma'lumotlari (telefon raqami)

3. Bronlash tizimi:

o Foydalanuvchilar uchun stadionlarni bron qilish uchun asosiy bron qilish variantini amalga oshiring

Stadionni bron qilgandan so'ng tasdiqlash sahifasini qo'shing

4. Qidirish va filtrlash:

Qidiruv funksiyasini amalga oshirish (joylashuv, narx, mavjudligi bo'yicha)

Filtr opsiyalari (narx diapazoni, joylashuvi)

5. Foydalanuvchi autentifikatsiyasi:

Foydalanuvchilar va stadion egalari uchun kirish/roʻyxatdan oʻtish

Saqlangan buyurtmalar va afzalliklar uchun foydalanuvchi profillari

6. Fikr va mulohazalar:

Foydalanuvchilarga stadionlar uchun reyting va sharhlar qoldirishga ruxsat bering

Stadion sahifalarida sharhlarni ko'rsatish

7. Administrator boshqaruv paneli (asosiy):

Barcha buyurtmalar, stadionlar va foydalanuvchi ma'lumotlarini ko'rish

Stadion roʻyxatini qoʻshish, tahrirlash yoki oʻchirish

8. Tech Stack integratsiyasi:

Mobil ishlab chiqish uchun Flutter-ni sozlang

Ma'lumotlar bazasi bilan backend integratsiyasi (foydalanuvchi ma'lumotlari, buyurtmalar va stadion tafsilotlarini saqlash uchun)

9. Marketing xususiyatlari:

Stadion egalariga ilova haqida xabar tarqatishda yordam berish uchun baham ko'riladigan reklama kontenti